ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Пшехского сельского поселения Белореченского района

от 30.12.2019 №174

Муниципальная программа 
«Организация в границах поселений электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2020 – 2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Пшехского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Общий отдел администрации Пшехского сельского поселения, Финансовый отдел администрации Пшехского сельского поселения, ООО «Агроснаб-1» |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях; -степень износа коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2020 год – 500,0 тыс. руб. 2021 год – 500,0 тыс. руб. 2022 год – 500,0 тыс. руб. |
| Контроль выполнения муниципальной программы | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района, Совет Пшехского сельского поселения Белореченского района |

Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы муниципальной программы.

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от состояния инженерных сетей.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пшехского сельского поселения также является создание достойных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

Система водоснабжения обслуживается ООО «Агроснаб-1». Услуги водоснабжения предоставляются абонентам (физическим лицам и юридическим лицам).

Протяжённость водопроводных сетей 48,3 км, из них 76,2% изношены, имеется   7 артезианских скважин из них 2 нуждаются в капитальном ремонте.

Наибольшего внимания требует состояние водопроводных сетей, артезианских скважин. Необходим комплекс следующих мероприятий:

- необходимость проведения реконструкции и модернизации как головных сооружений водоснабжения, так и ряда вспомогательных для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей и роста качества предоставляемых услуг;

- необходимость строительства новых водоводов и канализационных сетей для повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения.

Развитие ЖКХ, а также реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры планируется за счёт выполнения федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, а также отдельно разрабатываемых мероприятий на реализацию данной программы.

## Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями Программы являются обеспечение надежности функционирования  коммунального комплекса и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Пшехского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию задач по повышению качества жизни граждан и повышению надежности предоставляемых коммунальных ресурсов потребителям.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  |  | отчет |  | оценка |  | прогноз |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2019 -2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях; | % |  |  |  |  | 95 |  | 90 |  | 85 |
| 1.2 | - степень износа коммунальной инфраструктуры. | % |  |  |  |  | 80 |  | 76 |  | 72 |

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта

если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Обоснование ресурсного обеспечения

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Пшехского сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Пшехского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Пшехского сельского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления, источники и объемы финансирования муниципальной программы «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2020-2022 гг. представлены в Перечне основных мероприятий (приложение к Муниципальной программе).

Меры муниципального регулирования и управления рисками

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

-детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Пшехского сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Пшехского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:

-бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой;

- предоставление качественных услуг потребителю;

- уменьшение издержек ЖКХ

-рост уровня удовлетворенности граждан качеством предоставленых услуг.

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы «Организация в границах поселений

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на  2020 -2022 годы

| № п/п | Наименование меры 1 | Показатель применения меры 2 | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
|  | Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. |  |  |  |  |  |
| 1 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Пшехского сельского поселения Белореченского района, увеличение обязательств Пшехского сельского поселения Белореченского района. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на  2020 -2022 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Решение Совета Пшехского сельского поселения Белореченского района | О бюджете поселения на очередной год | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района | ежегодно |
| 1.2 | Решение Совета Пшехского сельского поселения Белореченского района | Об утверждении структуры администрации Пшехского сельского поселения Белореченского района | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района | - |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2)/N, где:

CДЦ - степень достижения целей (решения задач);

CДП - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы (CДП ) рассчитывается по формуле:

СДП=Зф/Зп, где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП=Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф=ФП/Фф, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП=СДЦ*Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,7 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,7 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 0,89 |
| Высокоэффективная | > 0,9 |

Механизм реализации муниципальной программы и контроль ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Пшехского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Пшехского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации Пшехского сельского поселения

Белореченского района                                                                Е.С. Дмитриенко

|  | Приложение к муниципальной программе «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2020 – 2022 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2020 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Цель | Повышение комфортности и безопасности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | Обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие водоснабжения населенных пунктов», в том числе: |  | всего | 1250,0 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |  |  | Администрация Пшехского сельского поселения ООО «Агроснаб-1» |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 «Приобретение насосного оборудования для установки на артезианскую скважину» |  | всего | 390,0 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  | Удовлетворение потребности населения в подаче необходимого объема питьевой воды | Администрация Пшехского сельского поселения ООО «Агроснаб-1» |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №2 «Замена ветхих водопроводных сетей в ст. Пшехской, х. Кубанском, х. Терновом, х. Фадеевском» |  | всего | 860,00 | 120,00 | 370,00 | 370,00 |  | Снижение уровня утечек питьевой воды | Администрация Пшехского сельского поселения ООО «Агроснаб-1» |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства», в том числе: |  | всего | 250,00 | 250,00 | 0 | 0 |  | Подведение газопровода |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |