ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации   
 Пшехского сельского поселения

Белореченского района

от № .

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды Пшехского сельского поселения Белореченского района»**

**на 2023 год**

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды Пшехского сельского поселения Белореченского района»

на 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района. |
| Участники Программы | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Пшехского сельского поселения Белореченского района. |
| Задачи Программы | -Обеспечение формирования единого облика Пшехского сельского поселения Белореченского района.  -Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Пшехского сельского поселения Белореченского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  -Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пшехского сельского поселения Белореченского района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжённости дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяжённости общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. |
| Срок реализации Программы | 2023 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 33 000 000,0 руб., |
| Объем привлеченных средств |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.  Увеличение количества общественных территорий для проведения досуга и отдыха горожан. |

**1. Цель, задачи и целевые показатели**

**достижения цели и решения задач, сроки и**

**этапы реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития Пшехского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города;

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города;

повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Пшехского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов Пшехского сельского поселения.

Для оценки социально-экономической эффективности Программы будут использованы целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значение показателей по состоянию на 01.01.2021 | Значение показателей по состоянию на 31.12.2023 |
| 1. | Доля площади благоустроенной территорий вокруг СДК х. Кубанского | % | 0 | 100 |

**2. Перечень мероприятий Программы**

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень дворовых территорий и общественных территорий Пшехского сельского поселения Белореченского района, требующих благоустройства, приведены в Приложении № 1 к Программе.

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих изменений.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории Пшехского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий Пшехского сельского поселения;

благоустройство общественных территорий Пшехского сельского поселения;

иные мероприятия в сфере благоустройства.

В 2023 году планируется благоустройство общественной территории вокруг СДК х. Кубанского по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, х. Кубанский, Ул. Молодежная 9. Работы по благоустройству данной общественной территории включают в себя:

- строительство тротуаров в плиточном исполнении;

- установку малых архитектурных форм;

- установку ограждений;

- обустройство газонов;

- высадку зеленых насаждений;

- устройство беговой дорожки;

- иные виды работ.

Программа рассчитана на 2023 годы.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объём финансирования Программы составляет 33 000 000,0 рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объём финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 33 000,00 | 30 690,00 | - | 2 310,00 |  |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

**4. Механизм реализации Программы**

Исполнители мероприятий Программы в процессе её реализации:

выполняют мероприятия Программы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета Пшехского сельского поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете Пшехского сельского поселения) на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору Программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляют подготовку предложений координатору Программы по внесению изменений в Программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Программы.

Координатор Программы:

обеспечивает реализацию Программы;

организует работу по достижению целевых показателей Программы;

готовит отчёты о реализации Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением Совета Пшехского сельского поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете Пшехского сельского поселения Белореченского района) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, рекомендуемых к размещению на дворовой территории и общественных территориях Пшехского сельского поселения Белореченского района (приложение № 2 к Программе);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложение № 3 к Программе),

порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пшехского сельского поселения Белореченского района (приложение № 4 к Программе).

Исполняющий обязанности главы

Пшехского сельского поселения

Белореченского района В.Л. Денисов