ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Пшехского сельского поселение Белореченского района

от 28.12.2019 г. № 173

Муниципальная программа 
«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения»

на  2019 -2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация в границах поселений электро-, тепло- газо- и водоснабжения населения» на  2019 -2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пшехского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | - Формирование структуры и обеспечение финансовой стабильности предприятий коммунального хозяйства - Улучшение благоустройства и санитарного состояния поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Программа включает в себя следующие мероприятия: - Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах - Изготовление проектной документации на строительство газопровода высокого и низкого давления |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2019 год– 345, 61тыс. руб. 2020 год–1 000,00 тыс. руб. 2021 год–1 000,00 тыс. руб. |

Обоснование необходимости и

актуальности разработки Программы.

Система водоснабжения обслуживается ООО «Агроснаб-1». Услуги водоснабжения предоставляются абонентам (физическим лицам), а также юридическим лицам  и предприятиям.

Протяжённость водопроводных сетей 49,2 км, имеется 7 артезианских скважин.

Наибольшего внимание требует состояние водопроводных сетей, артезианских скважин. Необходим комплекс энергосберегающих мероприятий:

а) замена водопроводных сетей по наиболее аварийным участкам;

б) изготовление проекта организации зон санитарной охраны артезианских скважин.

Развитие ЖКХ, а также реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры планируется за счёт выполнения федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, а также отдельно разрабатываемых мероприятий на реализацию данной программы.

## Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями Программы являются обеспечение надежности функционирования  коммунального комплекса и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Пшехского поселения Белореченского района.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение финансовой стабилизации организаций коммунального хозяйства;

- формирование тарифной политики, направленной на оптимизацию затрат на производство коммунальных услуг, приведение порядка формирования тарифов в соответствие с федеральным законодательством;

- достижение единого районного уровня параметров качества коммунального обслуживания во всех населенных пунктах поселения.

Срок реализации программы: 2019 – 2021 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения»

на  2019 -2021 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2019 -2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Формирование структуры и обеспечение финансовой стабильности предприятий коммунального хозяйства, улучшение благоустройства и санитарного состояния поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Приведение в качественное состояние водопроводные сети поселения, Изготовление проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - удельный вес газифицированных домов | % |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 20 |
| 1.2 | -замена ветхого водопроводных сетей поселения | % |  |  |  |  | 50 |  | 60 |  | 70 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на  2019 -2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 1 244,07 | 244,07 | 500,0 | 500,0 |  | Подготовка проектной документации на строительство газопровода высокого и низкого давления | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района |
|  |  | местный бюджет | 1 244,07 | 244,07 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие водоснабжения населенных пунктов | всего | 1 101,53 | 101,53 | 500,0 | 500,0 |  | Замена водопроводных сетей | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района |
|  |  | местный бюджет | 1 101,53 | 101,53 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 2 345,60 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 345,60 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                             Е.С.Дмитриенко